# 附件：中共广州市委党史文献研究室2020年度系统运维项目咨询监理服务采购需求

# 项目概述

采购项目名称：中共广州市委党史文献研究室2020年度系统运维项目咨询监理服务。

中共广州市委党史文献研究室2020年度系统运维项目，运维内容包括服务器、计算机网络设备、应用系统、机房辅助设备、其他计算机设备及软件、安全设备、存储设备、计算机软件、数据资源等维护，以及租赁服务。

现为保障项目的顺利推进及验收，采购人选出合格优质的供应商为本项目提供咨询监理服务。

# 采购预算

采购预算：5.12万元，其中咨询服务费1万元，监理服务费4.12万元。采购人按此采购预算与成交供应商签订合同。

# 项目工期要求

自合同生效之日起至中共广州市委党史文献研究室2020年度系统运维项目实施完毕并通过最终验收。

# 项目目标

- 投资目标。投资金额不超过合同规定金额。

- 工期目标。确保项目在合同规定的期限内完成各项服务工作。

- 质量目标。实现合同和采购需求的维护工作，确保信息系统、自动化设备的可靠性、安全性和高性能，保障各系统正常运行和通信线路的畅通。

# 服务内容

成交供应商需为“中共广州市委党史文献研究室2020年度系统运维项目”提供全过程的咨询监理服务，包括但不限于以下服务：

（一）咨询服务：对“中共广州市委党史文献研究室2020年度系统运维项目”方案的设计编制、协助招标工作、为项目实施全过程在技术、经济、法律上提供咨询等，具体工作为：

  - 业务系统梳理：对采购人业务及IT资源进行归纳、梳理；

  - 需求调研：收集采购人各部门信息化运维需求，基于梳理出的IT资源，确定项目运维的有效需求；

  - 方案设计和咨询：基于采购人需求，进行现状和需求分析，根据《广州市政府投资信息化项目（运行维护类）方案编写规范（2020）》进行项目方案（含投资概算）编写。为采购人提供陈述、解释及行业技术、信息等咨询；

  - 方案申报和报备：协助采购人申报项目方案，根据市信息化主管部门对方案的评审意见修订方案并进行备案工作；

  - 协助运维服务采购：协助采购人编写运维服务采购相关文件，提供咨询意见，并协助采购人选定合适的项目承建单位；

  - 协助合同签订：帮助采购人审核运维合同，在技术、经济、法律上提供咨询服务。

（二）监理服务：对“中共广州市委党史文献研究室2020年度系统运维项目”建设过程进行质量控制、进度控制、成本控制，合同管理、信息管理、风险管理，组织协调等监理工作，具体工作为：

  - 项目全过程监理：对项目全过程开展项目监理工作，包括组织审核开工申请、组织项目启动会议、签发项目支付证书、审核项目变更、处理质量事故、检查运维巡检工作等。对项目实施进行进度控制、质量控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息管理、信息安全管理和组织协调。根据项目情况制定阶段性进度质量监督控制的措施及方法；

  - 运维服务监理：对运维服务商工作质量进行监督检查并提交监理报告，发现运维质量不达标时及时提出整改要求，保障运维服务质量达标；

  - 项目信息管理：编制监理文档、审核项目过程文档、审核项目各阶段性文档，并形成最终验收文档；

  - 项目验收：确定验收方案和准则，组织项目三方对项目进行验收；验收通过后协助采购人进行项目备案及处理相关事宜；完成项目监理总结，整理完成项目有关的全部监理文档，并移交给采购人；

  - 项目过程指导：协助采购人按市信息化主管部门要求进行项目管理和验收工作。

# 服务要求

## 项目整体组织及实施方案的总体把关

- 审核和确认项目整体实施方案，确保方案符合项目总体目标；

- 审核和确认运维服务商的实施人员组织和实施计划安排；

- 审核和确认运维服务商的质量保证计划；

- 审核和确认运维服务商的进度控制计划；

- 协助采购人进行开展项目相关立项申报工作；

## 质量控制

1、运维质量控制

- 依据合同要求和有关技术标准，审查、监督项目运维的质量。

- 采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、方案、监理规划、监理实施细则等文件控制运维工程质量；每月按项目对各项目文档进行查阅审核，提供监理月报，对各项目进行量化考评并排出名次，提出各项目工作的改进意见。

- 协助采购人对运维实施方案审核和确认。

- 对云平台租赁资源清单的检查及审核合同。

- 根据项目的特点，审核运维服务商提出的项目验收标准，验收方法。

2、技术培训质量控制

- 审核确认运维服务商的培训计划。

- 监督运维服务商实施培训计划，并征求采购人的反馈意见。

- 审核确认运维服务商的培训总结报告。

## 进度控制

- 审核运维服务商的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标，监督检查项目进度执行情况；

- 对项目实施进度进行实时跟踪，并要求运维服务商对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实施；

- 当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促运维服务商尽快采取措施；

- 采用先进的项目管理工具，控制项目运维实施进度。

## 投资控制

- 通过对项目实施方案的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

- 当发现资金使用严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促运维服务商尽快采取措施。

## 合同管理

- 协助采购人签订合同；

- 跟踪检查合同的执行情况，确保运维服务商按时履约；

- 对合同工期的延误和延期进行解释，协助采购人处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

- 根据合同约定，对运维服务商提交的付款申请，提出付款建议。

## 项目信息管理

- 及时向采购人提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

- 建立全面、准确反映项目各阶段工程项目状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

- 督促、检查运维服务商及时完成各阶段设备资料、项目技术资料的整理和归档工作；

- 转发采购人发出的一切指示、通知和业务联系单。

## 项目文件的管理

- 监理方应负责以下文档的编写：项目建设监理月报及项目大事记；项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要；阶段性项目监理总结、各类监理通知。

- 监理方应参与以下文档的管理：项目实施期间各类技术文件；合同执行过程中的各类往来文件及存档；

## 项目安全的管理

- 负责监督项目建设过程中所涉及的政府数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用；

- 负责项目建设实施过程中安全控制，确保不出现安全事故；

## 知识产权的管理

负责项目建设施工过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用。

## 项目会议制度

为保证监理工作的开展和实施协调，成交供应商可组织必要的会议来保证：项目协调会；项目月度例会；项目专题研讨会；项目问题通报会；项目阶段及最终验收会；项目阶段工作总结会。

## 组织协调

- 监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

- 建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决；

- 确立项目安全监督的工作目标。

# 支付方式

(一) 项目咨询服务费：成交供应商完成本项目方案的编制，并经采购人正式确认，且完成备案工作后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同咨询费全额。

(二) 项目监理服务费，分三期支付：

- 本合同签订后15个工作日内，采购人向成交供应商支付监理服务费用的60%；

- 项目运维服务期满6个月后的15个工作日内办理支付手续，采购人向成交供应商支付合同监理总额的35%；

- 本项目建设完毕并且通过合同验收后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同监理服务费用的5%。

- 成交供应商须在采购人办理付款手续前7个工作日内，向采购人提供应收款项等额的发票。

- 由于财政资金拨款不到位而导致采购人逾期付款的，采购人不承担违约责任，并且此情况不能成为成交供应商停止监理服务的理由。

# 对成交供应商的要求

- 成交供应商应建立项目咨询监理机构，安排足够的咨询监理人员，按项目需要派往相应的专业人员进行现场监理服务。保证项目团队不少于3人，至少保证1名项目监理工程师在项目建设现场，必要时增派人员随时为采购人提供服务。

- 总监理工程师要求

- 本科或以上学历，并具备信息系统监理师资格。

- 具有3年或以上项目管理经验，从事监理工作5年或以上。

- 近三年担任过3个以上信息系统工程项目的总监理工程师，至少有一个信息系统工程项目规模超过120 万元的总监理工程师。

- 现场总监代表要求

- 本科或以上学历，并具备信息系统监理师资格。

- 具有2年或以上项目管理经验，从事监理工作4年或以上。

- 近三年担任过至少一个信息系统工程项目规模超过120 万元的总监理工程师。

- 监理工程师要求

- 本科或以上学历；

- 具有信息系统项目管理工作经验，并从事相关工作 3 年以上；

# 评分标准

- 权重分配

| 商务部分 | 技术部分 |
| --- | --- |
| 45.00% | 55.00% |

- 商务部分（权重45.00%）

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 公司资质和企业信誉 | （1）信息系统工程监理单位等级为乙级（含乙级）以上监理证书； （2）“守合同重信用”证书，连续三年以上； （3）ISO9001质量管理体系认证证书； （4）广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证四级或以上证书； （5）企业信用评级AAA或以上证书； 以上全部满足得10分，缺一项得6分，缺两项得3分，缺三项得1分，其他不得分（提供证书复印件） | 10 |
| 拟派本项目总监理工程师资质与能力 | （1）具有人力资源和社会保障厅颁发的信息系统监理师证书； （2）同时具有高级工程师证书和PMP证书； （3）具有硕士或以上学位； （4）具有中国信息安全认证中心颁发的ISCCC证书。 以上全部满足得10分，缺一项得6分，缺两项得3分，缺三项得1分，其他不得分（提供证书复印件） （须提供相关人员资质证书复印件及投标截止近三个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》复印件，提供不齐或不提供不得分） | 10 |
| 拟派本项目现场总监代表的资质与能力 | （1）具有人力资源和社会保障厅颁发的信息系统监理师证书； （2）具有人力资源和社会保障厅颁发的信息系统项目管理师高级资质证书； （3）具有人力资源和社会保障厅颁发的系统规划与管理师高级资质证书； 以上全部满足得10分，缺一项得6分，缺两项得3分，其他不得分（提供证书复印件） （须提供相关人员资质证书复印件及投标截止近三个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》复印件，提供不齐或不提供不得分） | 10 |
| 项目组成员（不含总监理工程师、现场总监代表）资质情况 | （1）拟派人员具有人力资源和社会保障厅颁发的信息系统监理师证书； （2）拟派人员具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部部联合颁发的软件设计师技术资格证书； （3）拟派人员具有人力资源和社会保障厅颁发具有系统集成项目管理工程师； （4）具有广东省公共安全技术防范协会颁发的教育培训合格证书； 以上全部满足得10分，缺一项得6分，缺两项得3分，缺三项得1分，其他不得分（提供证书复印件） （须提供相关人员资质证书复印件及投标截止近三个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》复印件，提供不齐或不提供不得分） | 10 |
| 同类业绩 | 供应商2018年以来具有同类项目监理经验，每个得1分，最高5分，须提供合同关键页，包括项目名称、投资规模、双方盖章页复印件，无0分。 | 5 |
| 合 计 | 45 |

- 技术部分（权重55.00%）

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 项目整体理解程度评价 | 对项目的背景、内容及建设目标具有全面的了解，详细深入分析项目单位信息化现状并提出存在的问题和解决途径。对项目的重点和难点具有准确的理解和把握，并提出相应的监理措施。 根据供应商响应情况进行综合评比，对比最优，得16分；对比次之，得10分；对比一般，得5分；对比最差，得0分。 | 16 |
| 项目运维需求与技术路线分析（建议稿） | 给出项目运维总体架构图，对采购人的需求及项目运维内容进行深入分析。 根据供应商响应情况进行综合评比，对比最优，得15分；对比次之，得10分；对比一般，得5分；对比最差，得0分。 | 15 |
| 项目建设质量控制的方法及措施（对项目质量有先进、可行、有效的控制措施和管理办法） | 根据供应商响应情况进行综合评比，对比最优，得5分；对比次之，得3分；对比一般，得1分；对比最差，得0分。 | 5 |
| 项目建设进度控制的方法和措施（对项目进度控制具有科学的手段和管理办法） | 根据供应商响应情况进行综合评比，对比最优，得5分；对比次之，得3分；对比一般，得1分；对比最差，得0分。 | 5 |
| 项目建设成本和变更控制的方法和措施（对项目建设的资金使用、成本控制和变更管理有较好的控制手段和管理方法） | 根据供应商响应情况进行综合评比，对比最优，得5分；对比次之，得3分；对比一般，得1分；对比最差，得0分。 | 5 |
| 项目建设沟通、配置管理、风险管理、文档以及信息安全、知识产权管理的方法和措施 | 根据供应商响应情况进行综合评比，对比最优，得5分；对比次之，得3分；对比一般，得1分；对比最差，得0分。 | 5 |
| 项目建设优化的其它合理建议 | 根据供应商响应情况进行综合评比，对比最优，得4分；对比次之，得2分；对比一般，得1分；对比最差，得0分。 | 4 |
| 合 计 | 55 |